U C H W A Ł A    Nr XXX/ 203   / 2005

Rady Miejskiej w Ożarowie

Z dnia 26 kwietnia 2005 roku

W sprawie : uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na

terenie Gminy Ożarów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm./

Rada Miejska w Ożarowie uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Ożarów będących własnością Gminy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów

§ 3

Uchwałą podlega ogłoszeniu w Dzienniku urzędowym Województwa Świętokrzyskiego                  i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr XXX/203/2005

Rady Miejskiej w Ożarowie

Z dnia 26 kwietnia 2005 roku.

PLAN ROZWOJU SIECI WODOCIĄGOWEJ

NA TERENIE GMINY OŻARÓW

1. Wykonanie przyłącza wodociągowego Czachów- Lasocin 1.910 mb.

Szacunkowy koszt inwestycji: 201.100,00 zł

Rozpoczęcie inwestycji: 2005r.

2. Wykonanie przyłącza wodociągowego Czachów- Szymanówka 1.876 mb.

Szacunkowy koszt inwestycji: 194.200,00 zł

Rozpoczęcie inwestycji: 2006r.

3. Dokończenie przyłącza wodociągowego Śródborze- Gliniany 1.450 mb.

Szacunkowy koszt inwestycji: 98.750,00 zł

Rozpoczęcie inwestycji: 2006 - 2007r.

4. Wykonanie przyłącza wodociągowego Stróża- Julianów 1.200 mb

Szacunkowy koszt inwestycji: 84.200,00 zł

Rozpoczęcie inwestycji: 2007r.

5. Opracowanie koncepcji a następnie dokumentacji technicznej na wymianę sieci 	wodociągowej z azbestowo- cementowych rur na PCV lub PE Lasocin

Szacunkowy koszt inwestycji: 30.000,00 zł

Rozpoczęcie inwestycji: 2006 - 2007r.

Ad. Poz. 1,2,3,4 posiada wykonaną dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę lub zgodę właścicieli na wykonanie w/w zadań.

Wszystkie zadania będą wykonywane przez Gminę Ożarów.

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr XXX/196/2005

Rady Miejskiej w Ożarowie

Z dnia 26 kwietnia 2005 roku.

HARMONOGRAM

PLANOWANYCH INWESTYCJI WODOCIĄGOWYCH

NA LATA 2005- 2007

| Lp. | Nazwa zadania | Lata realizacji | Kosztorysowa cena wykonania zadania | Sposób finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 |  |  |
|  | Wykonanie przyłącza wodociągowego Czachów- Lasocin 1.910 mb |  |  |  | 201.100,00 zł | UMiG Ożarów, ZGKiM Ożarów |
|  | Wykonanie przyłącza wodociągowego Czachów- Szymanówka 1.876 mb |  |  |  | 194.200,00 zł | UMiG Ożarów, ZGKiM Ożarów |
|  | Dokończenie przyłącza wodociągowego Śródborze- Gliniany 1.450 mb |  |  | 98.750,00 zł | UMiG Ożarów, ZGKiM Ożarów |
|  | Wykonanie przyłącza wodociągowego Stróża- Julianów 1.200 mb |  |  |  | 84.200,00 zł | UMiG Ożarów, ZGKiM Ożarów |
|  | Opracowanie koncepcji a następnie dokumentacji technicznej na wymianę sieci wodociągowej z azbestowo- cementowych rur na PCV lub PE Lasocin |  |  | 30.000,00 zł | UMiG Ożarów, ZGKiM Ożarów |
| Ad. Poz. 1,2,3,4 posiada wykonaną dokumentację techniczną i pozwolenie na budowę lub zgodę właścicieli na wykonanie w/w zadań. |